公路公共運輸發展計畫補助經費核撥處理原則
一、依據：行政院98年8月26日院臺交字第0980053126號函暨「公路公共運輸發展計畫」意旨訂定。
二、執行時程：民國99年至101年。
三、補助對象：包含各直轄市、縣（市）政府或其他經交通部核定之計畫執行單位。
四、公路公路公共運輸發展計畫之得申請補助項目
（一）加速車輛汰舊換新。(資)
（二）推動縣市公車營運服務評鑑制度。(經)
（三）對服務性路線或偏遠、離島地區民眾基本運輸服務提供補貼。(經)
（四）高乘載優先通行設施及設備之規劃與建置。(資)
（五）構建候車亭、集中式公車站牌。(資)
（六）轉運中心之規劃與建置。(資)
（七）推動建置「動態管理系統」。(資)
（八）提昇公共運輸票證服務效能。(資)
（九）各級執行單位定期執行公共運輸使用率及滿意度調查，並進行統計及分析，以為公共運輸發展推動及財務評估應用。(經)
（十）推動非典型公共運輸資源整合補助計畫。(資)
（十一）東部運輸環境改善(包括：利用ITS技術提升公路客運到站準點率、建置區域性彈性公共運輸接駁轉乘服務、發展東部地區觀光巴士及提昇台鐵東部站區觀光服務)。(資)
五、補助原則及比例
（一）加速市區汽車客運車輛汰舊換新之補助比例：
1.購置全新低地板公車，補助車價百分之四十九（依購入憑證，不含稅），每輛新臺幣三百二十萬元為上限（車價以新臺幣六百五十萬元估算）。
2.購置全新普通公車，補助車價百分之四十（依購入憑證，不含稅），每輛新臺幣一百四十萬元為上限（車價以新臺幣三百六十萬元估算）。
3.補助購置較新車輛，每輛不超車價百分之三十五（依購入憑證，不含稅），每輛新臺幣八十萬元為上限。
（二）對服務性路線或偏遠、離島地區民眾基本運輸服務提供補貼：視各級政府實際需求及中央預算編列情形，酌予以分配，並責成執行單位就補助金額分兩次請款，第一次請款為檢具相關資料，請領補助經費數額百分之五十經費；所餘之百分之五十經費俟第一期款依規定核撥至業者帳戶(含自籌款部分)並檢具相關撥款資料無誤後，依實際金額請款撥付，並於二個月內檢具相關撥款明細函送本局備查。
（三）計畫如有用地經費需求，須由各級政府自行籌措。
（四）各項提列需求計畫之補助比率，應依照「中央對直轄市及縣﹙市﹚政府補助辦法」第七條、第八條及第九條規定；另提報需求計畫之執行管考內容及方式，應依第十條規定辦理。
六、各項計畫除不可抗力因素外，應依下列原則辦理
（一）各項受核列補助之需求計畫，執行單位均應於核定後三個月內完成發包作業，除有不可抗拒因素外，未能依限完成發包者將不予補助；各項需求計畫除特殊原因經陳報交通部核准，並確實已發生權責同意保留至次一年度繼續執行外，餘各項補助款均應於當年度十二月三十一日前向本局完成驗收結報請款作業。
（二）各執行單位無不可抗拒因素，未依核定時程辦理者，交通部得視執行情形調整補助額度，或註銷原已奉核定之補助款，經調整或註銷補助款者，應辦理繳回核撥之補助經費，業已發生權責或支付廠商費用，應由受補助之執行單位自行籌措支應。
七、經費核撥原則：
（一）補助案件於完成發包作業後檢具下列資料請款
1.直轄市、縣（市）政府應檢附納入預算證明或墊款核定通知（民意機關通過墊付案之決議等）。
2.受補助執行單位之自行收納款項統一收據。
3.合約書副本（購車補助檢具採購訂單影本並註明車號）。
4.採購完畢驗收完成時，應另附具補助經費收支結算表（如附件一）及驗收結算證明書(如附件二)。
（二）請領補助款時應敘明補助項目名稱、交通部通知函日期、文號、本次請領款數（核定數額、自籌金額、分項經費）、前次核撥數額、已領經費支用情形、決標日期、合約規定完工日期及實際完工日期（結案時敘明）等項，以利審核。如受補助案件為一件以上，應請逐一依上述各項列表敘明（如附件三）。
（三）單件補助金額未達新臺幣五千萬元者，分兩次請款，第一次請款為執行單位檢具合約書及相關憑證，請領「合約書金額＊補助金額／(補助金額＋自籌金額)」百分之七十經費，惟上開公式中之合約書金額倘逾(補助金額＋自籌金額)者，仍以(補助金額＋自籌金額)為核計上限；所餘百分之三十經費俟完工結案後，依實際金額請款撥付。
（四）單件補助金額在新臺幣五千萬元以上者，分三次請款，第一次請款為執行單位檢具合約書及相關憑證，請領「合約書金額＊補助金額／(補助金額＋自籌金額)」百分之四十經費，惟上開公式中之合約書金額倘逾(補助金額＋自籌金額)者，仍以(補助金額＋自籌金額)為核計上限；於工程進度百分之四十時，檢具進度報表及領據，請領百分之三十經費；所餘百分之三十經費俟完工結案後，依實際金額請款撥付。
八、計畫執行單位應配合下列管考事項：
（一）各執行單位應與本局建置完善通暢之統一聯絡窗口，及指定專責單位及專人，負責統籌協調與列管工作，並應全力配合本局規範之管考輔導機制。
（二）各執行單位受核列補助之需求計畫承辦人員更替或輪調時，務必落實業務交接作業，並函報本局更換聯絡窗口名單，於二週內指派新任業務承辦人員攜帶受補助項目目前執行情形資料，至本局接受四小時銜接教育訓練，以期受補助之需求計畫能據以執行。
（三）本局辦理說明會、教育訓練宣導講習及每季召開之工作會議，各執行單位均應指派科長級以上人員與會。
（四）交通部將視情況定期或不定期召開「公路公共運輸發展計畫督導會報」，各執行單位均應指派科長級以上人員與會報告。
（五）執行單位應指派專人每月3日於本局建置之專案管理協作平台填報辦理進度，以有效列管各項受補助計畫之執行情形。
（六）交通部將會同相關政府機關或專家學者，就補助辦理事項進行不定期查訪，俾利了解各補助案件之辦理狀況，並納入來年補助評審重要參考。
（七）計畫執行完成後一個月內，各執行單位應撰擬「具體執行成效報告書」函送交通部備查；另計畫推動之辦理成效，含各執行單位承諾事項之履行程度、轄內公共運輸使用率等相關績效指標之達成率與私人運具之使用管理積極度等，均應載明於「具體執行成效報告書」中，交通部除每年定期對外統一公佈外，並作為後續各執行單位向交通部爭取需求計畫之審核與補助經費核定之參據。
九、其他注意事項：
（一）申請補助之需求計畫務必請各執行單位本於權責，先行查核其實施範圍、工作項目、經費需求，如雷同計畫已獲得其他單位補助者，不得重複提出申請。若經查證重複提出申請者，將取消該項核定計畫，並追回已撥款項。
（二）本計畫補助之經費應配合運用於各補助項目之工程、財務、勞務發包費及其他稅﹙規﹚費，不得運用於各項差旅費、臨時人員之聘用等。
（三）各執行單位執行計畫，倘有民間參與意願者，宜予鼓勵並得優先納入考量。
附件一
交通部公路總局補助經費收支結算表
受補助機關單位：
計畫名稱：
憑證號碼或 / 付款憑證編號	支出項目摘要	金額	備註

機關長官 主辦會計 業務主管 填表人

1. 本案補助經費已收入____________________元。
2. 實際支出____________________________元。
3. 尚結餘________________元辦理繳回；或請補撥_________________元。
4. 納入預算年度：____________________年度。

註：
  1. 本案受補助機關已納入預算，相關原始憑請自行留存備供審計單位審查。並請於本局核定結案期限前，函送執行成果及收支結算表，俾利考核執行績效，如有結餘款亦應一併繳回本局。
  2. 請依「支出憑證處理要點」等規定及本局核定項目予以確實審查，如非屬本局核定項目或核有不合常理之支出及未依政府採購法等相關規定辦理採購者，將逕予剔除，不予補助。
（機關全銜） □財物□工程□勞務結算驗收證明書
填發日期： 年 月 日
附件二
案號及契約號					廠商名稱
標的名稱及數量摘要
採購金額			□未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額
履約期限					履約地點
完成履約日期					開始驗收日期				驗收完畢/驗收合格日期
履約逾期總天數					不計違約金天數				應計違約金天數
逾期違約金					其他違約金
契約金額
增減價款	次別 / 類別		第 1 次				第 2 次				合 計
			金 額		簽准日期或核准文號		金 額		簽准日期或核准文號
	增加金額
	減少金額
驗收扣款			(不包括逾期違約金及其他違約金)
結算總價 / （金額中文大寫）
驗收意見
承辦單位主管及人員簽章				本機關監驗人員簽章		上級機關監驗人員簽章 / 或授權自辦文號		主 驗 人 員 簽 章		(機關印信)
				(未達查核金額者免)

說明：
一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
五、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
七、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
附件三 ______________________________縣（市）政府 執行交通部公路總局補助案件請款說明表
單位：元
序號	補助項目名稱	交通部通知函日期	核定補助金額	發包金額 / 【A】	其他費用 / （不含工程管理費）【B】	本次請領數 / 【(A+B)*本次請領百分比】	第一次核撥金額	決標日期	合約規定完工日期	實際完工日期（結案時敘明）
							第二次核撥金額
							第三次核撥金額
		交通部通知函文號	自籌金額
							累計支用數

合計

機關長官 主辦會計 業務主管 填表人 填表日期